项目章程

* **项目名称**

点餐与预约选购系统

* **项目经理**

**吴晨雨**

* **项目背景**

为广大餐厅提供便捷、快速的电子点餐与选座系统，使得餐厅的经营可以有条不紊，食客们也可以根据自己的喜好提前预定合适的座位。

* **项目目标**

寻求多个评价高收益优异并且食客喜爱的饭店餐厅与之连接，让食客能在app上实现订位点餐预约与评价功能

* **项目范围**

（1）餐厅经营者

（2）就餐者（简称食客）

* **进度**
  + 2018．11月:组建核心团队和合作模式、确定产品定位和第一版产品范围；
  + 2018．12月：产品的需求细化、产品设计细化；
  + 2018．12—2019.1月：组建网站建设团队，进入建设期；
  + 2019．1-3月：产品进入贝塔测试阶段（吸引尽可能广泛的商家和学生进行测试）；
* **交付成果** 
  + 完全实现需求的可运行程序及源代码；
  + 主要技术文档：需求说明、产品说明、设计文档、测试报告；
  + 主要项目管理文档：项目章程、进度计划、预算文档、人力资源计划、沟通计划、风险登记册、、主要变更记录、验收报告；
* **签字**