项目章程

* **项目名称**

指纹识别技术

* **项目经理**

李照钰

* **项目背景**

公司需要对员工的出勤情况进行考核，但是刷卡签到的方式存在同事之间相互替代的情况，需要寻求一种无法替代的签到方式。

* **项目目标**

为公司提供指纹识别技术，获得更加真实的出勤情况。

* **项目范围**
  + 公司管理：用系统统计签到情况；
  + 公司员工签到：按下指纹，显示签到成功；
  + 管理员功能：维护系统，更新系统；
* **进度**
  + 2018年9月:组建核心团队和合作模式、确定产品定位和第一版产品范围；
  + 2018年10月：产品的需求细化、产品设计细化；
  + 2018年11—12月：组建网站建设团队，进入建设期；
  + 2019年1-3月：产品进入贝塔测试阶段（吸引尽可能广泛的商家和学生进行测试）；
* **交付成果** 
  + 完全实现需求的可运行程序及源代码；
  + 主要技术文档：需求说明、产品说明、设计文档、测试报告；
  + 主要项目管理文档：项目章程、进度计划、预算文档、人力资源计划、沟通计划、风险登记册、采购文件、主要变更记录、验收报告；
* **签字**